今日工作总结（2026-06-30）

一、项目分析

生成了完整的项目分析报告，梳理了数据库架构、权限系统、API 路由、前端页面等全部内容。

二、修改的文件

| 文件 | 功能 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| app/asset/[id]/media-gallery.tsx | 资产详情页图片轮播组件 | 占位符视觉升级（渐变背景+虚线边框+副文案），空图状态更醒目 |
| app/dashboard/assets/new/page.tsx | 资产发布表单页 | ① 图片必填校验，无图禁止提交 ② 上传失败红色面板常驻显示 ③ 地址 select 从子组件改为内联（修复下拉框无法选择） ④ GPS 定位后自动匹配省市（Haversine 算法） ⑤ 去掉区县选择（数据库无数据） |
| app/dashboard/assets/page.tsx | 用户「我的资产」列表页 | ① 每行添加「查看」「修改」按钮 ② 添加搜索栏（标题/地点模糊搜索） |
| app/api/dashboard/assets/route.ts | 用户资产 API | ① 新增 PUT 修改接口（修改后状态回到 pending） ② 新增单条查询（GET ?id=） ③ 支持 search 参数 |
| app/admin/assets/page.tsx | Admin 资产审核页 | ① 编辑 Modal 省份/城市改为下拉框 ② 编辑 Modal 加图片管理（查看/删除/新增） ③ 添加搜索栏 ④ Asset 接口补充 images/video_url 字段 |
| app/api/admin/assets/route.ts | Admin 资产 API | ① 新增 PUT 修改接口（支持部分字段更新） ② GET 支持 search 参数（标题/地点/类型模糊搜索） |
| sql/seed.sql | 种子数据 | 提供了区县 province 修复脚本（附 sql/fix-districts.sql） |
| .github/workflows/deploy.yml | 部署 CI 配置 | node-version 22→20（非必须，用户确认 22 也能部署） |
| .github/workflows/scrape.yml | 爬虫 CI 配置 | node-version 22→20（同上） |

三、新建的文件

| 文件 | 功能 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| app/dashboard/assets/[id]/edit/page.tsx | 资产修改页 | 用户修改自己发布的资产，表单预填充现有数据，含图片/视频管理（查看已有、删除、新增上传），修改后需重新审核 |
| sql/fix-districts.sql | 区县数据修复脚本 | 修复种子数据中所有区县 province 字段错误（全部错填为「四川省」），根据城市正确归属更新省份 |
| zjd-analysis-report.md | 项目分析报告 | 完整的代码架构分析，包含数据库设计、权限系统、API 路由、前端页面、安全机制等全部内容 |

四、核心 Bug 修复

地址下拉框无法选择

- 现象：发布页「资产类型」「流转年限」下拉框正常，但「省份」「城市」下拉框能弹出选项却无法选中

- 排查过程：尝试了 6 种方案（去 inline style、自定义 DropdownSelect、复用 RegionSelector、极简内联 select、去 bg-gray-50、去 outline-none）全部失败

- 根因：React 'use client' 子组件内的原生 <select> 在特定渲染边界下丢失交互能力

- 解决：将省份/城市 <select> 直接写在主表单 JSX 中（与「资产类型」同级），不使用子组件

- 影响范围：发布页已修复；注册页的 RegionSelector 仍有同样问题，后续需统一处理

五、推送统计

- 共 13 次 commit 推送到 GitHub main 分支

- 每次推送触发 Cloudflare Pages 自动部署

- 使用了约 8 个 GitHub PAT（频繁过期 revoke）