2026-07-06 晚上开发工作总结

一、代码质量问题修复（4 项）

| 问题 | 修改文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| admin_audit_logs schema 缺 6 列 | sql/schema.sql + 新建 sql/audit-logs-upgrade.sql | 补全 user_role/module/level/before_data/after_data/user_agent |
| scrape.yml CF_API_TOKEN 表达式损坏 | .github/workflows/scrape.yml | *** 修复为 ${{（待推，缺 workflow 权限） |
| lib/data.ts 638 行过大 | 删除 lib/data.ts，新建 lib/data/ 目录 7 个模块 | config/assets/brokers/bulk-projects/market/regions/publisher + index.ts 统一导出 |
| invest route SQL 拼接风险 | app/api/invest/route.ts | 新增 resolveTable() 白名单校验 |

数据库变更：

- sql/schema.sql — admin_audit_logs 表新增 6 列

- sql/audit-logs-upgrade.sql — 新建，现有数据库 ALTER TABLE 迁移脚本（需手动执行）

二、微信 JSSDK 分享

| 工作 | 修改文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代理服务器部署 | 服务器 112.44.232.181 /opt/weixin-proxy.js | 新增 /fetch 代理抓取端点，已有 /jssdk 签名端点 |
| 前端 JSSDK 指向代理 | components/shared/WxShareConfig.tsx | 改用老版 API（onMenuShareAppMessage），端口指向 8443 |
| OG 图片修复 | app/asset/[id]/page.tsx | OG 图片和 JSSDK 分享图片强制用本地 R2（/logo.png），不用 Unsplash 外链 |

服务器变更：

- /opt/weixin-proxy.js — 新增 handleFetch() 函数 + /fetch 路由

- /etc/systemd/system/wx-proxy.service — 新建 systemd 服务，开机自启

三、采集系统代理

| 工作 | 修改文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采集走代理 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 列表页抓取通过代理服务器（绕过聚土网 403） |
| 图片下载走代理 | 同上 | uploadImageToR2 通过代理下载图片再上传 R2 |
| 部署脚本 | 新建 scripts/setup-proxy.sh | 一键部署代理服务脚本 |

四、文档

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| CODEBASE-ANALYSIS-FULL.md | 新建，完整代码库分析报告（27 张表、40+ API、25+ 页面） |

五、Git 提交记录

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 650d0ba | fix: 3 项代码质量问题修复（schema/data.ts 拆分/SQL 注入） |
| 4498ff9 | feat: 代理抓取+JSSDK 签名 + 端口统一 8443 |
| e7b4113 | fix: 代理端口统一为 8443 |
| 8b7e44b | fix: 微信分享改用老版 API（onMenuShareAppMessage） |
| 5e8d0a1 | fix: OG 图片和 JSSDK 分享图片强制用本地 R2 |

六、待完成事项

| 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scrape.yml 修复推送 | ⏳ | PAT 缺 workflow 权限，需网页手动改 |
| D1 迁移执行 | ⏳ | sql/audit-logs-upgrade.sql 需在 Cloudflare Dashboard 执行 |
| 微信手机端分享预览 | ⏳ | OG 标签正确但微信缓存未刷新，需等待 |
| 采集功能测试 | ⏳ | 代理 /fetch 端点已就绪，需在后台测试一键采集 |