2026-07-07 上午开发工作总结

一、微信分享优化

| 工作 | 修改文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增 itemprop 标签 | app/asset/[id]/page.tsx | 添加 itemprop:name/description/image，部分微信版本用这个生成预览 |
| 分享链接加时间戳 | components/shared/WxShareConfig.tsx | ?_wx=时间戳，强制微信重新抓取预览（防缓存） |
| 删除旧版 API | components/shared/WxShareConfig.tsx | 删除 onMenuShareAppMessage/onMenuShareTimeline，只保留新版 API |
| 分享图片优先用原图 | app/asset/[id]/page.tsx | OG 图片和 JSSDK imgUrl 优先用资产原图，外链也尝试用，logo 兜底 |
| 压缩 logo | public/logo-share.jpg | 新建，500×500，9.7KB（原 logo.png 248KB） |

结论： 从公众号菜单打开页面，分享有标题和描述。从外部链接打开，微信不信任 JSSDK（微信安全机制）。

二、采集系统修复（核心工作）

| 工作 | 修改文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证修复 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 支持 admin_token 认证（之前只支持 user_session，报 Forbidden） |
| HTML 解析器修复 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 正则从 <a> 标签改为 <li> 块匹配（聚土网 HTML 结构变了） |
| 去掉代理直连 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | Worker 直连聚土网（测试证实可访问，不需要代理服务器） |
| 图片上传 R2 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 自动下载图片→上传 R2（5秒超时，3MB 上限） |
| 错误定位 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 每步加 step 标记（auth/fetch/parse），catch 返回 stack |
| 强制 JSON 响应 | app/api/admin/scrape-import/route.ts | 用原生 Response 对象，防止 Worker 崩溃返回 HTML |
| 超时优化 | app/admin/scrapers/page.tsx | 前端 90 秒超时 + 显示具体错误信息 |
| 代理连通测试 | 新建 app/api/admin/test-proxy/route.ts | 测试 Worker 能否访问外部服务 |

关键发现： Worker 能直连聚土网（200 OK, 1秒），不需要代理服务器。之前 502 崩溃是因为通过代理的 8443 端口被 Cloudflare 拦截（Error 1003）。

三、数据库变更

无新增表或字段（今天的工作都是代码修复，数据库结构不变）。

已有的待执行迁移（昨天遗留）：

- sql/audit-logs-upgrade.sql — admin_audit_logs 表新增 6 列（需在 Cloudflare Dashboard 执行）

四、Git 提交记录

| Commit | 内容 |
| --- | --- |
| 1bafb19 | fix: 微信分享优化 — 删除旧 API、压缩图片到 9.7KB |
| bf5e2a0 | fix: 微信分享加 itemprop 标签 + 分享链接加时间戳防缓存 |
| 02a053f | fix: 分享图片优先用资产原图 |
| 4edd49d | fix: 采集超时优化 — 前端 90 秒超时 |
| 63bc130 | fix: 修复聚土网 HTML 解析器 |
| 886b04d | fix: 采集跳过图片上传避免 Worker 超时 |
| 1ce5d09 | fix: 采集 API 强制返回 JSON |
| 33eea7e | fix: 采集彻底移除 R2 代码 |
| 0591196 | fix: 采集 API 加逐步错误定位 |
| 054e5a2 | test: 测试 Worker 直连聚土网 |
| fc5e8e2 | fix: 采集去掉代理直连聚土网 |
| b8dee09 | feat: 采集图片自动下载上传 R2 |

五、当前状态

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| 一键采集聚土网 | ✅ 数据入库成功 |
| 采集图片上传 R2 | ✅ 已部署，待验证 |
| 微信分享（公众号菜单内） | ✅ 有标题和描述 |
| 微信分享（外部链接） | ⚠️ 微信安全机制限制，只有链接 |
| scrape.yml 推送 | ⏳ 缺 workflow 权限 |
| D1 迁移 | ⏳ audit-logs-upgrade.sql 待执行 |