2026-07-14 开发工作总结

核心突破

微信手机端登录故障修复 — 排查了 6 小时，最终发现根因是代理服务器被 Cloudflare 拦截（Error 1003），改为直接调用微信 API 后恢复。

完成 6 项功能/修复

| # | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微信手机端登录修复（代理→直连） | ✅ |
| 2 | 开放平台 PC 扫码登录接入 | ✅ |
| 3 | PC 扫码登录隔离到独立页面 | ✅ |
| 4 | 登录页设备自动识别（手机/PC） | ✅ |
| 5 | JSSDK 签名修复（公众号 AppID） | ✅ |
| 6 | www.zjd.cn 域名解析到国内 | ✅ |

文件变更

- 新增 4 个文件：open-login API、open-callback 页面、wx-scan-login 页面、wx.d.ts 类型

- 修改 4 个文件：wechat.ts、login/route.ts、login/page.tsx、jssdk/route.ts、WxShareConfig.tsx

- 17 次 push 到 main

- 数据库无变更

关键经验

| 问题 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| Scope 错误 | 代理服务器被 CF 拦截 | 直接调微信 API |
| invalid signature | JSSDK 用了开放平台 AppID | 改回公众号 AppID |
| PC 干扰手机登录 | 同页加载 JS-SDK | PC 登录隔离到独立页面 |

待办

- 🟡 Cloudflare 更新 WX_APPSECRET

- 🟡 JSSDK 调试模式关闭

- 🟢 注册页下拉框问题

详细记录已保存到 memory/2026-07-14.md。